# ESTADO DEL PROYECTO AUREX — 1 de mayo de 2026

Documento de referencia consolidado al cierre de la sesión 30-abr/1-may-2026. Este archivo se actualiza al cierre de jornadas largas y queda en repo como punto de retorno para futuros chats. La sección 13 “Cómo trabajar esto mañana” se reescribe en cada actualización; el resto es histórico.

## 1. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS — ESTADO

### 1.1 Apps en stores

| Plataforma | Build | Estado | Submit |
| --- | --- | --- | --- |
| Apple App Store | 17 (Marketing 1.0, App “AUREX AI”) | Pendiente de revisión | 24-abr-2026 5:24 AR |
| Google Play | 2 (versionName 1.0.1, App “AUREX”) | Prueba cerrada activa, faltan días para 14 | 23-abr-2026 16:20 AR |

ID envío Apple: e0e7fb35-11a4-4c1d-854c-60a80c4799e6. Bundle iOS: com.fernandomoscon.aurex. Bundle Android: com.aurexapp.

Regla inviolable: NO tocar metadata ni iconos en stores hasta aprobación.

### 1.2 Backend Railway (servicio aurex-app)

URL: https://aurex-app-production.up.railway.app. Activo. 16 variables de entorno configuradas.

Crons activos: checkAlertas (30s), refreshCryptoCache (2min), calcularPulse (5min), calcularSenalesIA (5min), healthCheck (5min), dailyHealthReport (8 AM AR — dual canal Telegram + WhatsApp), dailyProjectStatusReport (9 AM AR — Telegram, usa este CONTEXTO.md como input), monthlyHealthReport (último día hábil 18 AR).

Variables nuevas agregadas hoy: ELEVENLABS_API_KEY, RUNWAY_API_KEY.

### 1.3 Evolution API (servicio Railway evo-v1)

Self-hosted Evolution v1.8.7. URL: https://evo-v1-production.up.railway.app. Imagen Docker pública evoapicloud/evolution-api:v1.8.7. Container activo continuo desde 28-abr 12:24 AR (sin reinicios). Sin volumen persistente.

Instancia “aurex” recreada hoy desde cero (la anterior estaba corrupta desde 28-abr — ver sección 8).

### 1.4 WhatsApp 2563 — STATUS CRÍTICO

Estado: vinculada al backend (state: open) pero en cooldown antifraude general sobre envíos salientes.

Situación al cierre de hoy: - Línea desconectada desde 28-abr 12:25 AR (47h de offline al inicio de la sesión). - Hipótesis original Code: Evolution sin volumen persistente. DESCARTADA — los logs confirmaron container sin reinicios. - Diagnóstico real: instancia “aurex” en Evolution corrupta desde el 28-abr (logs mostraron “Token already exists” 3 veces seguidas + ENOENT en /evolution/store/messages/aurex — el directorio físico nunca se creó). Las 5 llamadas de pairing code de ese día la dejaron en estado degradado. - Recreación limpia hoy: DELETE /instance/delete/aurex + POST /instance/create + escaneo QR final desde iPhone. Vinculación quedó como “AUREX Backend” en Google Chrome. State: open. - Pruebas de envío: autoenvío 2563→2563 SÍ llegó (libsignal y Baileys funcionan). Envíos a 1320 (admin Fernando) y a número externo (+54 9 11 6764 3307) NO llegaron — quedaron PENDING indefinidamente. - Diagnóstico final consensuado con Escritorio: cooldown antifraude general de WhatsApp sobre la línea 2563 saliente. La línea acepta vinculación, encripta para sí misma, pero WhatsApp retiene los mensajes salientes a otros números. Causa probable: 5 reescaneos del 28-abr disparando el flag. - Acuerdo: 24h de reposo total. Mañana 1-may 8:00 AR el cron dailyHealthReport se dispara solo (ya es dual-channel Telegram + WhatsApp). Si llega por WhatsApp 1320 → cooldown levantado. Si no → 24h más de espera. - Telegram funciona perfecto como canal principal de reportes diarios.

### 1.5 BN-002 (Binance bloqueado en Railway us-east4)

ACTIVE desde 18-abr 18:30. MITIGATED via CryptoCompare. Pendiente decidir alternativa (cambio región Railway, hosting alternativo, proxy) post-aprobación Apple.

### 1.6 Memoria persistente de Code

Carpeta: ~/.claude/projects/-Users-fernandomoscon/memory/. 7 archivos principales + MEMORY.md índice. Backup espejo en ~/Desktop/aurex-memory-backup/ y subido al repo en aurex-app/memory/.

Memorias actualizadas en esta sesión: feedback_comunicacion.md con 4 reglas nuevas (regla 7 respuestas cortas + regla 8 acuerdos no se rompen + regla 9 pixel-por-pixel videos + memoria sobre Plan MKT cruzado).

### 1.7 Permisos Claude Code (Opción 1)

Configurado en ~/.claude/settings.json: 69 comandos en allowlist + 15 en denylist. Theme dark preservado.

### 1.8 macOS Privacy — Bash bloqueado en Downloads

Detectado hoy: el Bash subprocess de Claude Code NO tiene acceso a ~/Downloads/ aunque Terminal tenga “Acceso completo al disco”. Workaround aplicado: secrets se copian a /tmp/aurex-*.txt con el Read/Write tool de Code (que sí tiene permisos), y de ahí se leen. Drive automation evita el problema completo (uploads/downloads van directo Drive↔repo sin pasar por Downloads).

## 2. PLAN DE MARKETING V2 — ESTADO ACTUAL

### 2.1 Versión actual

Archivo en GitHub: aurex-app/PLAN_MKT.md — versión v2.1 con sección 2.4 reescrita el 30-abr (búho animado reemplaza HeyGen).

### 2.2 Cambios estructurales aplicados

- Premisa global, no LATAM. Cobertura 6 mercados (USA, AR, BR/LATAM, EU, Japón, China/HK) y 8 idiomas (ES, EN, PT, ZH, HI, AR, FR, IT) verificados en aurex-i18n.js.

- Avatar HeyGen Pro DESCARTADO. Reemplazado por búho v2 animado, sección 2.4 reescrita el 30-abr. Ahorro -$1.188/año vs v2.0.

- Programa de referidos definido: simétrico 1 mes PRO + 1 mes PRO (sin costo variable).

- Workflow de localización ejecutable: Escritorio escribe en español como idioma maestro → Code traduce con Claude API a los 7 restantes.

- Riesgos regulatorios documentados: USA SEC, UE MiCA, AR CNV, BR CVM, China cripto, India RBI, mundo árabe sharia, Francia AMF, Italia CONSOB.

- Estrategia X/Twitter: 3 cuentas en Mes 1 (EN/ES/PT), no 8.

- Telegram: 3 channels en Mes 1 (EN/ES/PT), 5 más en Mes 2-5.

- Cronograma 90 días multi-idioma con priorización ES → EN → PT.

### 2.3 Posicionamiento consolidado

AUREX es el primer asistente de análisis IA de mercados en tiempo real con cobertura cross-mercado y multi-idioma para el inversor global. No es un broker. No es un asesor humano. No es una red social de tips. Es la herramienta que va entre el inversor y el broker: analiza 350 activos en 6 mercados, en 8 idiomas, con señales IA propias sobre los 74 más representativos. Sin jerga, sin publicidad, sin agenda, sin conflicto de intereses.

Tagline ES: “AUREX. Mercados globales con señales IA en 8 idiomas. Sin broker. Sin sesgo.” Tagline EN: “AUREX. Global markets with AI signals in 8 languages. No broker. No bias.”

### 2.4 Plan táctico — 11 canales

| # | Canal | Estado | Acción Mes 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Telegram channels (3 idiomas) | infraestructura ✓ | Crear @AurexPulseEN/ES/PT, post diario auto |
| 2 | WhatsApp Business (alertas) | en cooldown 2563 | Esperar levantamiento cooldown 1-2 may |
| 3 | Email/Newsletter | Resend a configurar | 1 newsletter semanal automático |
| 4 | X/Twitter (3 cuentas) | a crear | 3 posts/día auto |
| 5 | Instagram (feed + Stories) | Buffer Business a configurar | 4 posts/semana, 1-2 Stories/día |
| 6 | TikTok + IG Reels + YT Shorts | pipeline 95% listo | 2 videos/semana |
| 7 | YouTube canal completo | a crear | 1 video largo/semana |
| 8 | LinkedIn Company Page | a crear | 2 posts/semana |
| 9 | Press releases wire | a activar | Lanzamiento global + regionales |
| 10 | Blog SEO comparativas | aurex.live/blog a habilitar | 1 artículo/semana |
| 11 | Programa de referidos | a desarrollar | Backend + UI in-app |

### 2.5 Sección 2.4 reescrita el 30-abr — Búho v2 animado como presentador

Decisión definitiva: búho v2 animado reemplaza al avatar humano de HeyGen Pro ($24-99/mes). Validado por Fernando + Escritorio + Code.

Por qué: coherencia total con la marca (oro = AUREX = búho), diferenciación máxima vs los 19 competidores (ninguno usa mascot animal en video), cero costo recurrente nuevo.

Ruta A (videos diarios): PNG estático del búho v2 + efectos de cámara + voz IA + cortes cada 3-4s. Costo: $0/mes. Implementada y funcionando.

Ruta B (videos premium 1-2 por semana): animación IA imagen-a-video (Kling/Luma/Pika tier free), 3-5 segundos del búho moviéndose, mezclado con Ruta A como stinger del intro. Costo: $0/mes con tier free. Pendiente — V1 corrupta hoy descartada (ver sección 8).

Specs de identidad fijas (sección 2.4 del PLAN_MKT.md): voz cálida en español/inglés/portugués/francés/italiano + masculina en árabe/hindi; acento español neutro LATAM; ritmo rápido; tono directo y confiante; fondo navy #0A1428 fijo; tres encuadres fijos (plano completo, close-up ojos, split screen).

### 2.6 Presupuesto Año 1 — actualizado el 30-abr

- ~$35-65/mes recurrente (Buffer Business $15 + Resend $0-20 + Twilio fallback ~$10 + dominios $5 + Claude API tokens localización $5-15).

- ~$300-500/release puntual en press releases (4-6/año = $2.500-4.000).

- Total Año 1: ~$2.300-3.800 USD.

Reducción vs v2.0 original: -$1.188/año por eliminar HeyGen.

## 3. PIPELINE DE GENERACIÓN DE VIDEOS — scripts/video_generation/

### 3.1 Componentes implementados

scripts/video_generation/
├── README.md                      ← documentación
├── compose_video.py               ← orquestador principal
├── drive_automation.py            ← upload/download Drive con OAuth
├── templates/
│   ├── constelacion.py            ← fondo animado (110 estrellas dorado/blancas)
│   └── banners.py                 ← 5 banners reusables
└── assets/
    ├── logo_solo_circulo.png      ← logo limpio sin texto
    ├── buho_v2_dark.png           ← mascot v2 sobre navy
    ├── buho_v2_light.png          ← mascot v2 sobre cream
    └── buho_animations/           ← MP4 del búho animado (Ruta B)
        └── .gitkeep

### 3.2 Capacidades

- Generación automática de videos verticales 1080×1920 (TikTok/Reels/Shorts) en modo oscuro y claro.

- Constelación animada (110 estrellas, líneas finas dorado entre cercanas, parpadeo, movimiento sutil, wrap-around) — replica del onboarding de la app.

- Banners premium con bevel dorado, glow exterior, drop shadow, esquinas decorativas en L, barra de progreso proporcional al porcentaje (verde alcista / rojo bajista).

- Búho v2 con AUREX en oro fijo debajo (refuerzo de marca).

- Barra inferior siempre visible: aurex.live · Inversión con AI.

- Outro sin búho con logo grande + “Visitanos en aurex.live”.

- Voz ElevenLabs multilingual_v2 integrada (8 voces aprobadas, rotación canal/día).

- Stinger Ruta B integrado: si hay MP4 en buho_animations/, se inserta automáticamente al inicio (cropea watermark, scale a misma altura del búho del video principal, padding navy AUREX).

- Flag --no-stinger para forzar Ruta A pura.

- Flag --channel tiktok|reels|shorts|youtube|linkedin|instagram para rotación automática de voz.

- Flag --voice <nombre> para forzar voz específica.

### 3.3 Comando estándar

python3 scripts/video_generation/compose_video.py \
  --mode dark --channel tiktok \
  --out ~/Downloads/video.mp4

## 4. VOCES ELEVENLABS — APROBADAS Y CERRADAS

### 4.1 Las 8 voces aprobadas (tras probar las 21 default)

Femeninas: Matilda (profesional/seria), Bella (profesional/brillante), Jessica (juvenil/jovial), Lily (aterciopelada/británica). Masculinas: Charlie (profundo/seguro/energético), Brian (profundo/resonante), Bill (sabio/maduro), Chris (carismático/cercano).

### 4.2 Asignación canal → voz + rotación por día

| Canal | Femenina | Masculina |
| --- | --- | --- |
| TikTok / IG Reels / YT Shorts | Jessica | Chris |
| YouTube canal largo | Matilda | Brian |
| LinkedIn Company Page | Lily | Bill |
| Instagram feed + Stories | Bella | Charlie |
| default | Matilda | Charlie |

Rotación: lunes/miércoles/viernes/sábado/domingo → femenina del canal. Martes/jueves → masculina.

### 4.3 Multi-idioma

Modelo eleven_multilingual_v2 soporta 32 idiomas con la MISMA voz. NO requiere voces distintas por idioma. La voz Matilda en español, inglés y portugués suena coherente. Ahorra tokens del free tier (10k caracteres/mes alcanzan para ~15-20 videos cortos).

### 4.4 Voces nativas LATAM descartadas

Valeria, Siena, Catalina, Paola Blasi, Tamara — todas en Voice Library de ElevenLabs. Requieren plan Creator $22/mes. Descartadas por regla cero costo. Reconsiderar si en el futuro hay ROI demostrado.

### 4.5 Documentación cerrada

docs/VOCES_CANALES_AUREX.md (.md + .docx + .pdf en Descargas + repo). Referencia única de consulta.

## 5. RUTA B — ANIMACIÓN BÚHO (PENDIENTE Y EN MARCHA)

### 5.1 Brief para Escritorio

AUREX_MEDIA_LIBRARY/04_briefs/brief_v2_buho_animaciones_kling_luma.md (Drive) con: - 3 variantes a generar: V1 parpadeo+giro, V2 breathing+partículas, V3 zoom+alas. - Plan B: Kling AI (probado hoy, calidad OK pero tier free no renueva créditos como creímos). - Plan C: Luma Dream Machine (no probado, 30 generaciones/mes free verificado en docs). - Plan D: animación local Code con FFmpeg/Pillow (ver sección 13 Plan D del día siguiente).

### 5.2 V1 generadas hoy — DESCARTADAS

- Kling V1 (45 créditos): visualmente OK pero el INPUT que subió Escritorio fue un screenshot del viewer de Drive con chrome del browser visible. Frame inicial mostraba la barra “AUREX_FINAL_v2_modo_oscuro.p… Archivo Ver Insertar Compartir” + watermark KlingAI 3.0. Inservible.

- Runway V1 (25 créditos): mismo problema, mismo input contaminado, además giro 360° no pedido. Inservible.

Total créditos perdidos hoy en intentos contaminados: 45 Kling + 25 Runway.

### 5.3 URL del PNG puro publicada en GitHub

https://raw.githubusercontent.com/fmoscon-creator/aurex-app/main/scripts/video_generation/assets/buho_v2_dark.png

Para Escritorio cargar mañana en Kling/Luma/Pika sin pasar por screenshots. Cero contaminación de chrome del browser.

### 5.4 Hallazgo importante sobre créditos Kling

Escritorio asumió erróneamente que Kling free renueva créditos diarios. Verificación posterior: el plan free de Kling NO renueva créditos automáticamente. Los 21 créditos restantes no alcanzan ni para una variante adicional con Kling 3.0 (45 créditos cada video de 5s).

Opciones reales hacia delante (sin pagar): - Luma Dream Machine (30/mes free, no probado aún) — primera opción a probar. - Runway free con PNG puro (475 créditos, cola 55 min) — backup. - Plan D local FFmpeg/Pillow (Code, sin costo, sin cola, sin créditos) — autónomo.

Kling Standard $6.99/mes: descartado por regla cero costo variable.

### 5.5 Sonido del búho (firma sonora) — propuesta acordada

Idea de Fernando: sonido del búho al final de los videos (estilo “tudum” de Netflix).

Acuerdo Code + Escritorio: - NO realismo “ulú-ulú” — choca con tono financiero serio. - SÍ tono sintético/procesado generado desde cero con FFmpeg (no descargar de librerías para que sea sello propio AUREX). - Solo en videos premium (lanzamientos, hitos, alertas IA destacadas), NO en videos diarios. - Volumen bajo (-12 a -15 dB), últimos 1-2 segundos.

Implementación pendiente: generar 4 candidatos sintéticos, Fernando elige, integrar como flag --owl-sound en compose_video.py. Orden definido con Escritorio: después de tener V1+V2+V3 visuales aprobadas.

## 6. RESEARCH VISUAL — FASE A

### 6.1 Archivo en GitHub

aurex-app/RESEARCH_VISUAL.md (443 líneas, commit 9f38daa).

### 6.2 Cobertura

- 19 competidores del Plan MKT analizados visualmente.

- 4 benchmarks externos: Linear, Notion, Apple iPhone, Mercado Pago.

- Nubank con cobertura doble (competidor LATAM + benchmark identidad de marca con BrandBook Pentagram + typeface custom Blackletra).

### 6.3 4 arquetipos visuales detectados

- Personality-driven Gen Z (Robinhood verde, Lemon citrus, RockFlow purple+Bobby, Composer avatares).

- Institutional con polish accesible (Public navy+green, Bitso navy+teal, TradingView dark+amber).

- Minimalist técnico SaaS (Sagehood, Guavy code-embedded, Linear).

- Premium brand-led con sistema propio (Nubank Pentagram, Apple, Notion, Warren BR).

### 6.4 Decisión preliminar

AUREX = intersección Arquetipo 2 (Institutional con polish) + Arquetipo 4 (Brand-led con sistema propio).

Estética sobria: dorado primario + dark backgrounds + accents secundarios por contexto. Más Bitso/Public/TradingView que Robinhood/Lemon/RockFlow.

### 6.5 Pendiente Fase B

Captura manual por Fernando de redes que Code no puede acceder logueado. Lista priorizada en RESEARCH_VISUAL.md sección “Captura manual pendiente”.

## 7. MASCOT DE MARCA — DECISIÓN FINAL

### 7.1 Mascot oficial AUREX

v2 — Geometric premium. Búho dorado facetado de cuerpo completo. Decisión final tomada por Fernando el 30-abr.

### 7.2 Pipeline reproducible

aurex-app/scripts/mascot_processing/: sources PNG (v0/v1/v2), scripts Python (process_v0.py, process_v1_v2.py, generate_all_sizes.py), README. Regenera bit-exact con python3 process_v0.py && python3 process_v1_v2.py && python3 generate_all_sizes.py.

### 7.3 152 PNGs generados

~/Downloads/AUREX_ICONS/ por versión × modo × plataforma: - iOS 13 tamaños (1024 → 20) - Android 7 tamaños (512 → 36) - PWA 8 tamaños (512 → 72) - Web/Favicon 5 tamaños (192 → 16) - Marketing 5 formatos (OG 1200×630, Twitter 1200×675, IG post 1080×1080, IG Story 1080×1920, YouTube thumb 1280×720)

NO subir a stores hasta aprobación Apple Build 17 + Google Play Build 2.

### 7.4 Documento de identidad

AUREX_MASCOT_BUHO_identidad_y_uso.md v1.1 (PDF + .md). En Drive sub-carpeta MASCOT FINAL.

### 7.5 Logo AUREX no se reemplaza

Convive con el mascot (modelo Mailchimp/Twitch): logo en stores/legal/headers oficiales, mascot en redes/contenido educativo/onboarding/ilustraciones.

## 8. INFRAESTRUCTURA NUEVA AGREGADA HOY (30-abr / 1-may)

### 8.1 Drive automation con OAuth

Setup completo: - Proyecto Google Cloud aurex-automation creado. - API Drive habilitada. - OAuth Consent Screen configurada (External, fmoscon@gmail.com como test user). - OAuth Client ID Desktop creado. - JSON descargado a ~/Desktop/aurex-oauth.json. - Flow OAuth ejecutado, token guardado en /tmp/aurex-oauth-token.json. - Refresh_token se reutiliza automáticamente (no requiere más browser).

Capacidades: - Code puede subir/descargar archivos a Drive sin pasar por Descargas ni intervención de Fernando. - Comandos: ping, auth, list <folder_id>, upload <local> <folder_id>, download <file_id> <local>. - Script: scripts/video_generation/drive_automation.py.

Por qué OAuth y no Service Account: las SAs no tienen storage propio en cuentas @gmail.com personales sin Google Workspace pago. OAuth funciona con cuenta gratuita.

### 8.2 Carpeta Drive AUREX_MEDIA_LIBRARY

Estructura organizativa para Code + Escritorio:

AUREX_MEDIA_LIBRARY/
├── 01_videos/finales/
├── 01_videos/buho_animaciones/
├── 02_audios/elevenlabs/
├── 03_assets_brutos/
├── 04_briefs/
└── 05_feedback/

Folder ID raíz: 1FZ_LRmNEwoeZdcayDBNi2Ve52vtvpCxI.

### 8.3 ElevenLabs API integrada

- API key guardada en ~/Downloads/SECRET ELEVENLABS.txt y mirror en /tmp/aurex_eleven.txt (workaround macOS).

- Variable Railway ELEVENLABS_API_KEY también configurada.

- Función gen_audio_elevenlabs() en compose_video.py con voice_settings calibradas (stability 0.5, similarity_boost 0.75, style 0.3, speaker_boost true).

- Fallback a say Paulina de macOS si la API key no está disponible.

### 8.4 Runway API key (en pausa)

- Cuenta creada con fmoscon@gmail.com. API key guardada en ~/Downloads/SECRET RUNWAY.txt.

- Variable Railway RUNWAY_API_KEY configurada.

- Plan free de la web (475 créditos restantes) NO se aplica a la API. Para usar la API hay que cargar saldo prepago = costo variable. Decisión: no integrar Runway API hoy. Keys quedan listas por si en el futuro se decide cargar.

### 8.5 Kling AI (web, sin API)

- Cuenta creada con fmoscon@gmail.com. 21 créditos restantes (plan free, NO renueva diario).

- Probado V1 hoy (descartada por input contaminado). Mañana se reintenta con PNG puro de GitHub.

- Sin API, solo web. Escritorio opera desde su Chrome integrado.

## 9. INCIDENTES OPERATIVOS PENDIENTES

| # | Incidente | Estado | Resolución esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apple Build 17 en revisión | Pendiente desde 24-abr | Apple decide (~7-10 días típicos) |
| 2 | Google Play Build 2 en prueba cerrada | Faltan días para 14 | ~6 may 2026 |
| 3 | WhatsApp 2563 cooldown antifraude | 24h reposo total | 1-may 8 AM verificación |
| 4 | BN-002 Binance Railway | MITIGATED via CryptoCompare | Decidir alternativa post-Apple |
| 5 | Volumen Railway Evolution | DESCARTADO 30-abr | N/A (no era el problema) |
| 6 | Claude API real al motor IA | Decisión técnica de Fernando | Sin fecha |

## 10. COMMITS DEL DÍA (30-abr / 1-may) en aurex-app

| # | SHA | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55257f2 | Decisión final mascot v2 documentada |
| 2 | 48a36ea | Plan MKT v2.1 sección 2.4 reescrita (búho animado) |
| 3 | 4569083 | Pipeline video_generation completo (constelación + banners + composición) |
| 4 | 1b0f617 | Guion audio corregido por Fernando |
| 5 | 39b1d88 | Card de señal rediseñado (premium con bevel + barra progreso) |
| 6 | 0d576b7 | Card v8 con fondo opaco distintivo |
| 7 | 1e46e26 | Voces ElevenLabs aprobadas + asignación canal/rotación |
| 8 | 692381b | dailyProjectStatusReport dual-channel Telegram + WhatsApp |
| 9 | 03fa4d1 | Integración Ruta B (stinger automático del búho animado) |
| 10 | 797ff91 | Drive automation con OAuth |
| 11 | 48a57a0 | CONTEXTO.md actualizado con resumen sesión |

## 11. DECISIONES YA TOMADAS — NO REVISITAR

- Avatar HeyGen humano: descartado. Reemplazado por búho v2 animado.

- Mascot oficial: v2 (Geometric premium). v0 y v1 descartados.

- Logo AUREX (flecha dorada en círculo) no se cambia. Convive con el mascot.

- Programa de referidos: 1 mes PRO simétrico (referente + referido).

- Posicionamiento global, no LATAM exclusivo.

- Prioridad de idiomas: ES → EN → PT → resto progresivo.

- Telegram canal principal y permanente. WhatsApp secundario (cuando levante cooldown).

- 8 voces ElevenLabs aprobadas + asignación canal/rotación por día.

- Voces Voice Library nativas LATAM descartadas (requieren Creator $22/mes).

- Service Account Drive descartada (no funciona en gmail personal). OAuth Desktop credentials sí.

- Runway API descartada hoy (requiere pago). Kling tier free sin renovación. Luma a probar.

- Kling Standard $6.99/mes: descartado por regla cero costo variable.

- Card de señal: rediseñado a premium con bevel/glow/barra progreso. NO volver al básico.

- Plan MKT cero acción manual de Fernando: regla inviolable.

- Pollinations.ai como herramienta exploratoria de imágenes mascot. Para producción final del mascot elegido: contratar diseñador profesional (~$50-150 Fiverr) cuando se quiera vector limpio.

## 12. DECISIONES PENDIENTES

| # | Decisión | Bloqueante de | Estimación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento cooldown WhatsApp 2563 | Reportes WA + alertas usuarios PRO/ELITE | 1-may 8 AM (verificación) |
| 2 | Probar Luma Dream Machine para Ruta B | Decisión herramienta principal animación | 1-may con Escritorio |
| 3 | Plan D local FFmpeg como fallback | Demostrable hoy si Luma no convence | 1-may Code arranca |
| 4 | V1+V2+V3 limpias del búho | Stinger Ruta B funcional en videos premium | 1-may con créditos Kling |
| 5 | Sonido firma del búho | Cierre identidad audio | Después de #4 |
| 6 | Fase B research visual: arquetipo definitivo | Mini design system | 3-5 días post-captura manual |
| 7 | Mini design system AUREX | Producción contenido en serie | 1 semana post-#6 |
| 8 | Reformulación 11 contenidos modelo | Lanzamiento Mes 1 | Post-#7 |
| 9 | Aprobación handles redes (X, IG, TikTok, YT, LinkedIn, Telegram) | Setup técnico canales | Cuando vos digas |
| 10 | Aprobación presupuesto mensual ~$35-65 + press releases | Activación Buffer/Resend/etc | Cuando vos digas |
| 11 | Conexión Claude API real al motor IA | Diferencial competitivo + tasa acierto pública | Decisión técnica Fernando |
| 12 | Setup cron backend para videos automáticos | Producción autónoma diaria | Post-#7 |

## 13. CÓMO TRABAJAR ESTO MAÑANA Y SIGUIENTES DÍAS

### 13.1 Inmediato — 1-may-2026

- 8:00 AR — verificar reportes WhatsApp. Si llegan por WA 1320 → cooldown levantado. Si no → más espera.

- 9:00 AR — verificar reporte Telegram (este CONTEXTO.md y este ESTADO_PROYECTO_01-may-2026.md).

- Cuando renueven créditos Kling (si renuevan — no es seguro) o mientras tanto, Escritorio prueba Luma Dream Machine con la URL del PNG puro de GitHub.

- Code arranca Plan D — animación local con FFmpeg. Generación HOY de un v14 demo con búho animado localmente (zoom dinámico, pulsación dorada, parallax con la constelación, brillos metálicos en movimiento, partículas doradas orbitando). Demostrable sin depender de Kling/Luma/Runway. Cero costo. Esto se hace ahora mismo después de cerrar este documento.

### 13.2 Próxima semana

- Captura manual de redes de competidores prioritarios (Lemon, RockFlow, Bitso, Robinhood, Nubank). 1-2 horas/día durante 3-4 días.

- Cierre Fase B: decisión final de arquetipo de marca con datos visuales reales.

- Mini design system AUREX: Code arma propuesta inicial, Escritorio aporta voz/tono, iteración.

- Sonido firma del búho: 4 candidatos sintéticos generados con FFmpeg, Fernando elige.

### 13.3 Próximas 2-3 semanas

- Reformulación de los 11 contenidos modelo con identidad consolidada.

- Setup técnico de canales (Buffer, Resend, X API, etc.).

- Aprobación presupuesto + handles.

- Esperar aprobación Apple/Google. Si llegan antes: lanzamiento técnico Mes 1.

## 14. ARCHIVOS CLAVE PARA CONSULTAR

| Archivo | Ubicación |
| --- | --- |
| PLAN_MKT.md v2.1 | https://github.com/fmoscon-creator/aurex-app/blob/main/PLAN_MKT.md |
| RESEARCH_MKT.md (19 competidores) | https://github.com/fmoscon-creator/aurex-app/blob/main/RESEARCH_MKT.md |
| RESEARCH_VISUAL.md (Fase A) | https://github.com/fmoscon-creator/aurex-app/blob/main/RESEARCH_VISUAL.md |
| CONTEXTO.md (estado vivo) | https://github.com/fmoscon-creator/aurex-app/blob/main/CONTEXTO.md |
| VOCES_CANALES_AUREX.md | https://github.com/fmoscon-creator/aurex-app/blob/main/docs/VOCES_CANALES_AUREX.md |
| ESTADO_PROYECTO_01-may-2026.md | https://github.com/fmoscon-creator/aurex-app/blob/main/docs/ESTADO_PROYECTO_01-may-2026.md (este documento) |
| Scripts mascot processing | https://github.com/fmoscon-creator/aurex-app/tree/main/scripts/mascot_processing |
| Scripts video generation | https://github.com/fmoscon-creator/aurex-app/tree/main/scripts/video_generation |
| Iconos generados (152 PNG) | ~/Downloads/AUREX_ICONS/ (local) + Drive 09 MASCOT FINAL/AUREX_ICONS/ |
| AUREX_MEDIA_LIBRARY (Drive) | https://drive.google.com/drive/folders/1FZ_LRmNEwoeZdcayDBNi2Ve52vtvpCxI |

Documento de cierre de jornada. Próxima actualización al cierre de la siguiente jornada larga.